# Bài 1. Kiến thức nền tảng Scrum

## Bốn giá trị của Agile Manifesto

| Vế A | Vế B cần điền |
| --- | --- |
| Cá nhân và sự tương tác | quy trình và công cụ. |
| Phần mềm chạy tốt | tài liệu đầy đủ. |
| Cộng tác với khách hàng | đàm phán hợp đồng. |
| Phản hồi với sự thay đổi | bám sát kế hoạch. |

## Trách nhiệm chính của các vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | Tối đa hóa giá trị sản phẩm và sắp xếp thứ tự Product Backlog. |
| Scrum Master | Thiết lập Scrum đúng cách, hỗ trợ đội và loại bỏ trở ngại cho sự tiến bộ. |
| Developers | Lập kế hoạch công việc trong Sprint và tạo Increment đáp ứng Definition of Done. |

## Artifact hoặc sự kiện Scrum

| STT | Tên đúng |
| --- | --- |
| 1 | Product Backlog |
| 2 | Sprint Backlog |
| 3 | Increment |
| 4 | Daily Scrum |
| 5 | Sprint Planning |
| 6 | Sprint Retrospective |

# Bài 2. Xây dựng Product Backlog

US-01 — Epic: Mua rau củ trực tuyến; Feature: Xem danh mục rau củ.

Là khách hàng, tôi muốn xem danh mục rau củ còn hạn sử dụng hợp lệ, để chọn được sản phẩm an toàn để mua.

US-02 — Epic: Mua rau củ trực tuyến; Feature: Đặt hàng.

Là khách hàng, tôi muốn thêm rau củ vào giỏ và đặt hàng, để mua các sản phẩm cần thiết trong một lần.

US-03 — Epic: Quản lý vận hành đơn hàng; Feature: Quản lý tồn kho và hạn sử dụng.

Là nhân viên, tôi muốn cập nhật số lượng tồn và hạn sử dụng của rau củ, để chỉ bán sản phẩm còn đủ điều kiện.

Phân biệt: Epic là mục tiêu/phạm vi lớn gồm nhiều chức năng; Feature là một nhóm chức năng cụ thể trong Epic; User Story mô tả nhu cầu nhỏ của một vai trò theo cấu trúc vai trò – chức năng – lợi ích.

# Bài 3. Phân tích INVEST

US-Y chưa đạt hai tiêu chí:

1. Small (Nhỏ): Story gộp đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn và nhận khuyến mãi nên quá lớn, khó hoàn thành và kiểm thử trong một Sprint.

2. Testable (Có thể kiểm thử): “tiện lợi nhất” không có tiêu chí đo lường rõ ràng để xác nhận story đã đạt yêu cầu.

Viết lại thành các User Story nhỏ hơn:

US-Y1 — Là khách hàng, tôi muốn tạo đơn từ các rau củ trong giỏ hàng, để đặt mua những sản phẩm mình cần.

US-Y2 — Là khách hàng, tôi muốn thanh toán cho đơn hàng bằng phương thức được hỗ trợ, để hoàn tất việc mua hàng.

US-Y3 — Là khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng và xem các khuyến mãi áp dụng, để biết đơn hàng đang ở đâu và lựa chọn ưu đãi phù hợp.

Lưu ý: US-Y3 có thể tiếp tục tách thành hai story riêng nếu nhóm cần ước lượng và kiểm thử độc lập hơn.

# Bài 4. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã / Hạng mục | MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| B1 – Thêm rau vào giỏ và đặt hàng | Must | Không có đặt hàng thì không đạt mục tiêu release là khách đặt được rau. |
| B2 – Thanh toán COD | Must | Cho phép khách thanh toán khi nhận hàng, đủ để hoàn tất luồng mua hàng trong ngày. |
| B3 – Thanh toán ví điện tử | Should | Quan trọng để tăng lựa chọn thanh toán nhưng có COD làm phương án thay thế. |
| B4 – Theo dõi shipper theo thời gian thực | Could | Tăng khả năng theo dõi, nhưng không bắt buộc để đặt và nhận hàng trong ngày. |
| B5 – Mã giảm giá sinh nhật | Won’t | Không thiết yếu cho luồng mua hàng cốt lõi; để release sau do thời gian và ngân sách hạn chế. |
| B6 – Chatbot AI gợi ý thực đơn | Won’t | Tính năng nâng cao, không trực tiếp cần thiết để khách đặt rau và nhận hàng trong ngày. |

Không nên xếp tất cả vào Must vì thời gian 6 tuần và ngân sách hạn chế. Must chỉ dành cho những hạng mục không có thì mục tiêu release không đạt; các hạng mục còn lại cần được ưu tiên theo giá trị, rủi ro và nguồn lực.